DOCUMENTO DE GESTIÓN ÁGIL · SCRUM Historias de Usuario, Product Backlog y Sprint Backlog Sistema de seguimiento de inventarios para una importadora de herramientas · Caso: Walle-Importaciones

| Integrantes | Jostin Miguel Mamani Guarachi (backend y base de datos) · Beymar Marvin Jauregui Machicado (frontend) |
| --- | --- |
| Materias | Programación III · Análisis y Diseño II · Investigación Operativa II |
| Universidad | Universidad Privada Franz Tamayo · Ingeniería de Sistemas |
| Fecha | La Paz, octubre de 2026 |

Contenido

1. Introducción	2

1.1. Contexto del proyecto	2

1.2. Equipo	2

1.3. Usuarios del sistema	2

1.4. Criterios y escalas usados	3

1.5. Definición de hecho	3

2. Historias de usuario	4

2.1. Tabla resumen	4

2.2. Detalle de cada historia	6

3. Product Backlog	20

3.1. Product Backlog por módulo	20

3.2. Distribución por prioridad	23

3.3. Resumen por módulo	23

4. Sprint Backlog	24

4.1. Planificación de los sprints	24

4.2. Esfuerzo estimado por tarea	24

4.3. Detalle de cada sprint	26

5. Seguimiento del avance	31

5.1. Estado actual	31

5.2. Cambios respecto a la planificación inicial	31

# 1. Introducción

## 1.1. Contexto del proyecto

Walle-Importaciones es una importadora de herramientas con dos sucursales. Mientras el control del inventario se llevaba en cuadernos y planillas, cada sucursal operaba sin saber qué había en la otra, las transferencias se hacían de palabra y las compras al proveedor se decidían a ojo, con el riesgo de quedarse sin stock de lo que más se vende o de acumular lo que no se vende.

El sistema que se construye resuelve ese problema con un registro único de movimientos (entradas, salidas, ajustes y transferencias) del que se deriva el stock de cada sucursal, y con indicadores de inventario (EOQ, ROP y clasificación ABC) que ayudan a decidir cuánto y cuándo comprar.

Este documento reúne las tres herramientas de planificación del proyecto: las historias de usuario (qué necesita cada usuario), el Product Backlog (la lista priorizada de todo el trabajo) y el Sprint Backlog (cómo se reparte ese trabajo en cinco sprints). Se redactó a partir del sistema tal como está construido, por lo que cada historia indica su estado real.

Tecnología. Backend con Django y Django REST Framework, autenticación con JWT y base de datos PostgreSQL, organizado en capas (dominio, casos de uso, infraestructura e interfaces). Frontend con React, TypeScript, Vite y Tailwind. Las 101 pruebas automáticas del servidor pasan en la versión actual.

## 1.2. Equipo

| Integrante | Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Jostin Miguel Mamani Guarachi | Backend y base de datos | API, casos de uso, modelos, migraciones, permisos y pruebas automáticas |
| Beymar Marvin Jauregui Machicado | Frontend | Pantallas, rutas protegidas, consumo de la API y experiencia de usuario |

## 1.3. Usuarios del sistema

Los tres roles forman una jerarquía: cada rol puede hacer todo lo que hace el rol inferior.

| Rol | Sucursal | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Empleado | Una, fija | Registra entradas y salidas en su sucursal, consulta stock y catálogo, y solicita transferencias. |
| Supervisor | Una, fija | Todo lo del Empleado, más modificar el catálogo, registrar ajustes y aprobar o rechazar transferencias. |
| Administrador | Todas | Todo lo del Supervisor, más crear cuentas, asignar sucursales y consultar el historial de modificaciones. |

## 1.4. Criterios y escalas usados

| Concepto | Escala o significado |
| --- | --- |
| Prioridad | Muy alta · Alta · Media · Baja. Indica qué tan pronto debe estar la historia para que el sistema sea útil. |
| Riesgo | Muy alto · Alto · Medio · Bajo. Probabilidad de que la historia traiga dificultades técnicas o de negocio. |
| Puntos | Esfuerzo relativo entre historias: 1 es lo más simple y 4 lo más complejo del proyecto. |
| Estado | Hecho: cumple todos sus criterios de aceptación. Parcial: cumple parte de ellos. Pendiente: aún no se construyó. |
| Identificador | HU1 a HU27. Los números HU1 a HU26 son los del Product Backlog original; HU27 se agregó durante el desarrollo. |

## 1.5. Definición de hecho

Una historia se considera terminada cuando cumple lo siguiente:

- Todos sus criterios de aceptación funcionan en el sistema.

- El código sigue la arquitectura por capas: la lógica de negocio está en los casos de uso y no en las vistas ni en los modelos.

- Las pruebas automáticas relacionadas pasan, sin romper las anteriores.

- Los permisos por rol están verificados, también en el servidor y no solo en la pantalla.

- El trabajo se revisó y se fusionó a la rama principal, y el estado del proyecto quedó actualizado.

# 2. Historias de usuario

Cada historia sigue el formato «Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]» e incluye criterios de aceptación. En total son 27 historias y 57 puntos.

## 2.1. Tabla resumen

| ID | Prioridad | Riesgo | Usuario | Título | Descripción | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Alta | Alto | Empleado | Inicio de sesión | El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña, entregando el rol y la sucursal. | 2 | 1 | Hecho |
| HU2 | Media | Medio | Empleado | Cierre de sesión | El sistema debe permitir cerrar la sesión activa para que nadie use la pantalla abierta. | 1 | 1 | Hecho |
| HU3 | Baja | Bajo | Administrador | Reseteo de contraseña | El Administrador debe poder restablecer la contraseña de un empleado. | 1 | 1 | Parcial |
| HU4 | Muy alta | Muy alto | Administrador | Creación de cuentas | El sistema debe permitir únicamente al Administrador crear cuentas con rol de Administrador, Supervisor o Empleado. | 2 | 1 | Hecho |
| HU5 | Alta | Alto | Administrador | Asignación de sucursal | El Administrador debe poder asignar una sucursal fija a cada supervisor y empleado. | 1 | 1 | Hecho |
| HU6 | Muy alta | Muy alto | Administrador | Registro de catálogo | El sistema debe permitir registrar herramientas con código único, nombre, modelo y unidades por caja. | 2 | 2 | Hecho |
| HU7 | Muy alta | Muy alto | Administrador | Actualización de precios | El sistema debe permitir modificar el costo unitario de una herramienta y conservar el historial. | 2 | 2 | Pendiente |
| HU8 | Media | Medio | Administrador | Directorio de proveedores | El sistema debe permitir guardar los contactos de los proveedores. | 1 | 2 | Pendiente |
| HU9 | Muy alta | Muy alto | Empleado | Registro de movimientos | El sistema debe permitir registrar entradas y salidas sin dejar nunca el stock negativo. | 2 | 3 | Hecho |
| HU10 | Alta | Alto | Administrador | Ingreso de mercadería | El sistema debe permitir registrar el ingreso de un lote de mercadería en una sola operación. | 3 | 3 | Pendiente |
| HU11 | Alta | Alto | Empleado | Consulta de stock global | El sistema debe permitir consultar el stock de una herramienta en ambas sucursales. | 2 | 3 | Hecho |
| HU12 | Media | Medio | Supervisor | Transferencia entre sucursales | El sistema debe permitir solicitar transferencias entre sucursales y aprobarlas o rechazarlas. | 3 | 3 | Hecho |
| HU13 | Media | Medio | Administrador | Historial de modificaciones | El sistema debe guardar un registro automático de quién y cuándo modifica los datos. | 3 | 3 | Hecho |
| HU14 | Alta | Alto | Supervisor | Cierre y resumen diario | El sistema debe emitir el reporte de salidas diarias por sucursal para cuadrar la caja. | 2 | 3 | Pendiente |
| HU15 | Media | Medio | Administrador | Gastos de importación (EOQ) | El sistema debe permitir registrar los costos de pedido y de almacenamiento de cada herramienta. | 2 | 5 | Parcial |
| HU16 | Alta | Alto | Administrador | Tiempos del proveedor (ROP) | El sistema debe permitir anotar los días que tarda el proveedor en entregar un pedido. | 2 | 5 | Hecho |
| HU17 | Alta | Alto | Administrador | Compras inteligentes (EOQ) | El sistema debe calcular la cantidad económica de pedido (EOQ) de cada herramienta. | 4 | 5 | Hecho |
| HU18 | Alta | Alto | Administrador | Alerta de casi agotado (ROP) | El sistema debe avisar cuando el stock llegue al punto de reorden (ROP). | 2 | 5 | Hecho |
| HU19 | Alta | Alto | Administrador | Sugerencia de pedido exacto (EOQ) | El sistema debe sugerir cuántas cajas pedir al proveedor al reabastecer. | 2 | 5 | Hecho |
| HU20 | Media | Medio | Administrador | Ajuste por caja cerrada (EOQ) | El sistema debe redondear la cantidad sugerida a cajas cerradas. | 3 | 5 | Hecho |
| HU21 | Media | Medio | Administrador | Actualización de tendencias (EOQ) | El sistema debe ajustar sus recomendaciones con las ventas reales de los últimos 12 meses. | 3 | 5 | Parcial |
| HU22 | Alta | Alto | Supervisor | Reporte de antigüedad | El sistema debe mostrar las herramientas sin ventas hace más de 40 días en cada sucursal. | 2 | 4 | Parcial |
| HU23 | Media | Medio | Supervisor | Etiquetado de promoción | El sistema debe permitir marcar herramientas estancadas con una etiqueta de promoción. | 1 | 4 | Pendiente |
| HU24 | Media | Medio | Administrador | Panel de auditoría | El sistema debe mostrar un panel con alertas de stock y de herramientas estancadas. | 3 | 4 | Hecho |
| HU25 | Media | Medio | Administrador | Descarga en Excel | El sistema debe permitir exportar los reportes a Excel. | 2 | 4 | Pendiente |
| HU26 | Muy alta | Alto | Administrador | Conversión caja-unidad | El sistema debe permitir configurar la equivalencia de empaque (unidades por caja) y aislar la conversión. | 2 | 2 | Hecho |
| HU27 | Alta | Medio | Supervisor | Ajuste de inventario | El sistema debe permitir a Administrador y Supervisor registrar ajustes con motivo obligatorio. | 2 | 3 | Hecho |

## 2.2. Detalle de cada historia

Las historias se presentan agrupadas por sprint, en el mismo orden del Product Backlog.

### Sprint 1 · Seguridad y Usuarios

| HU1 · Inicio de sesión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Riesgo | Alto |
| Usuario | Empleado | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 1 · Seguridad y Usuarios | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como empleado, quiero iniciar sesión con mi nombre de usuario y mi contraseña, para acceder al sistema con los permisos de mi rol y de mi sucursal. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Con un usuario y una contraseña válidos el sistema abre la sesión e informa el rol y la sucursal del usuario. CA2 Con datos incorrectos muestra «Usuario o contraseña incorrectos» sin indicar cuál de los dos falló. CA3 Sin sesión activa, cualquier pantalla protegida redirige al inicio de sesión. CA4 La sesión dura 30 minutos y se renueva sola mientras el permiso de renovación (1 día) siga vigente. |  |  |
| Estado en el sistema | El ingreso es por nombre de usuario (username) y no por correo. Si el servidor no responde, la pantalla avisa «No se pudo conectar con el servidor». |  |  |

| HU2 · Cierre de sesión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Riesgo | Medio |
| Usuario | Empleado | Puntos | 1 |
| Sprint / módulo | Sprint 1 · Seguridad y Usuarios | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como empleado, quiero cerrar mi sesión, para que nadie use el sistema desde el mostrador cuando me retiro. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Existe una opción visible para cerrar sesión en todas las pantallas. CA2 Al cerrarla se eliminan los datos de sesión guardados en el navegador. CA3 Después de cerrar sesión, volver atrás no muestra información protegida. |  |  |
| Estado en el sistema | El cierre se resuelve en el navegador: elimina las credenciales locales y redirige al login. |  |  |

| HU3 · Reseteo de contraseña |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Baja | Riesgo | Bajo |
| Usuario | Administrador | Puntos | 1 |
| Sprint / módulo | Sprint 1 · Seguridad y Usuarios | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Parcial | Criterios cumplidos | Algunos |
| Historia | Como administrador, quiero restablecer la contraseña de un empleado, para devolverle el acceso cuando la olvida. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Solo el Administrador puede cambiar la contraseña de otra cuenta; cualquier otro rol recibe 403. CA2 La nueva contraseña se guarda cifrada y la anterior deja de funcionar. CA3 Editar una cuenta sin enviar contraseña no borra la que ya tiene. CA4 Las contraseñas no aparecen en el historial de modificaciones. |  |  |
| Estado en el sistema | La función existe en el servidor (edición de usuario con contraseña). Falta la pantalla en el frontend. |  |  |

| HU4 · Creación de cuentas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Muy alta | Riesgo | Muy alto |
| Usuario | Administrador | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 1 · Seguridad y Usuarios | Responsable | Marvin Jauregui |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como administrador, quiero crear cuentas asignando el rol de Administrador, Supervisor o Empleado, para que solo el personal autorizado entre al sistema. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Solo el Administrador ve y usa la pantalla «Crear cuenta». CA2 El nombre de usuario es único y el rol es obligatorio. CA3 No existe registro abierto: una persona externa no puede crearse una cuenta. CA4 La creación queda registrada en el historial de modificaciones. |  |  |
| Estado en el sistema | Roles válidos: ADMINISTRADOR, SUPERVISOR y EMPLEADO. Una cuenta creada desde la consola de Django (createsuperuser) debe recibir su rol manualmente. |  |  |

| HU5 · Asignación de sucursal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Riesgo | Alto |
| Usuario | Administrador | Puntos | 1 |
| Sprint / módulo | Sprint 1 · Seguridad y Usuarios | Responsable | Marvin Jauregui |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como administrador, quiero asignar una sucursal fija a cada supervisor y empleado al crear su cuenta, para restringir dónde pueden operar. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Si el rol es Supervisor o Empleado y no se elige sucursal, el sistema rechaza la cuenta (error 400). CA2 Para el rol Administrador la sucursal no es obligatoria. CA3 La sucursal del usuario viaja en su sesión. CA4 Un Empleado solo puede registrar movimientos en su propia sucursal. |  |  |
| Estado en el sistema | Las sucursales se consultan desde el sistema (solo lectura); su alta se hace desde el panel de administración. |  |  |

### Sprint 2 · Gestión de Catálogo

| HU6 · Registro de catálogo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Muy alta | Riesgo | Muy alto |
| Usuario | Administrador | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 2 · Gestión de Catálogo | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como administrador, quiero registrar herramientas con su código, nombre, modelo y unidades por caja, para mantener un catálogo ordenado sobre el cual registrar movimientos. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 El código de la herramienta es único. CA2 Las unidades por caja son como mínimo 1. CA3 Los datos para EOQ y ROP (demanda, costos, tiempo de entrega) son opcionales. CA4 Se puede editar y eliminar con confirmación; eliminar una herramienta con movimientos responde 409 y no la borra. CA5 Administrador y Supervisor escriben; el Empleado solo consulta (403 si intenta escribir). |  |  |
| Estado en el sistema | En el sistema el Supervisor también puede modificar el catálogo, aunque el backlog original indicaba solo al Administrador. |  |  |

| HU7 · Actualización de precios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Muy alta | Riesgo | Muy alto |
| Usuario | Administrador | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 2 · Gestión de Catálogo | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Pendiente | Criterios cumplidos | Ninguno |
| Historia | Como administrador, quiero modificar el costo unitario de una herramienta, para ajustarme a las subidas de aduana o del mercado. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 El costo acepta solo valores numéricos positivos. CA2 El precio anterior se conserva en un historial con fecha y usuario. CA3 Solo el Administrador puede cambiar precios. |  |  |
| Estado en el sistema | El catálogo actual no tiene el campo de costo unitario de compra; falta incorporarlo. |  |  |

| HU8 · Directorio de proveedores |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Riesgo | Medio |
| Usuario | Administrador | Puntos | 1 |
| Sprint / módulo | Sprint 2 · Gestión de Catálogo | Responsable | Marvin Jauregui |
| Estado | Pendiente | Criterios cumplidos | Ninguno |
| Historia | Como administrador, quiero guardar los datos de contacto de los proveedores, para agilizar nuevos pedidos. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Se puede registrar, editar y eliminar un proveedor con nombre, teléfono y correo. CA2 El directorio permite buscar por nombre. CA3 Un proveedor con pedidos asociados no puede eliminarse. |  |  |
| Estado en el sistema | Todavía no existe un módulo de proveedores. El tiempo de entrega (HU16) se guarda por herramienta. |  |  |

| HU26 · Conversión caja-unidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Muy alta | Riesgo | Alto |
| Usuario | Administrador | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 2 · Gestión de Catálogo | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como administrador, quiero configurar cuántas unidades trae cada caja de una herramienta, para que el stock se maneje siempre en unidades aunque se compre por cajas. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Cada herramienta define sus unidades por caja (mínimo 1). CA2 Un movimiento ingresado en cajas se convierte a unidades antes de guardarse. CA3 Cada movimiento conserva su cantidad en unidades, de modo que cambiar el tamaño de caja no altera el stock histórico. CA4 La lógica de conversión está aislada y cubierta por pruebas automáticas. |  |  |
| Estado en el sistema | Las cantidades sugeridas de compra siempre se expresan en cajas completas. |  |  |

### Sprint 3 · Movimientos e Inventario

| HU9 · Registro de movimientos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Muy alta | Riesgo | Muy alto |
| Usuario | Empleado | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 3 · Movimientos e Inventario | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como empleado, quiero registrar las entradas y salidas físicas de herramientas, para mantener el stock actualizado. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Se registra una entrada o salida indicando herramienta, sucursal y cantidad en unidades o cajas. CA2 Una salida que dejaría el stock negativo es rechazada. CA3 El stock no se guarda: se calcula sumando los movimientos. CA4 Los movimientos no se pueden modificar ni eliminar (error 405). CA5 Un Empleado solo registra en su sucursal. CA6 El historial muestra fecha, usuario y tipo de cada movimiento. |  |  |
| Estado en el sistema | Se usa bloqueo de registros (select_for_update) para evitar que dos salidas simultáneas dejen el stock en negativo. Los errores se corrigen con ajustes (HU27). |  |  |

| HU27 · Ajuste de inventario (agregada durante el desarrollo) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Riesgo | Medio |
| Usuario | Supervisor | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 3 · Movimientos e Inventario | Responsable | Jostin Mamani / Marvin Jauregui |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como supervisor, quiero registrar ajustes positivos o negativos con un motivo, para corregir diferencias de inventario sin borrar movimientos. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Solo el Administrador y el Supervisor pueden registrar ajustes (el Empleado recibe 403). CA2 El motivo es obligatorio. CA3 Un ajuste negativo que dejaría el stock en negativo es rechazado. CA4 Los ajustes no cuentan como ventas ni como demanda para EOQ, ABC ni estancamiento. CA5 El ajuste queda en el historial con fecha, usuario y motivo. |  |  |
| Estado en el sistema | Historia agregada durante el desarrollo: surgió al decidir que los movimientos son inmutables y que los errores se corrigen con ajustes. |  |  |

| HU10 · Ingreso de mercadería |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Riesgo | Alto |
| Usuario | Administrador | Puntos | 3 |
| Sprint / módulo | Sprint 3 · Movimientos e Inventario | Responsable | Marvin Jauregui |
| Estado | Pendiente | Criterios cumplidos | Ninguno |
| Historia | Como administrador, quiero registrar de una sola vez el ingreso de un lote con varias herramientas, para cargar rápido una encomienda nueva del proveedor. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Se pueden agregar varias herramientas con su cantidad en un solo formulario. CA2 Si una línea es inválida, no se registra ninguna y se indica cuál falló. CA3 Cada línea genera una entrada en el historial de movimientos. |  |  |
| Estado en el sistema | Hoy cada entrada se registra por separado con HU9; falta la carga por lote. |  |  |

| HU11 · Consulta de stock global |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Riesgo | Alto |
| Usuario | Empleado | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 3 · Movimientos e Inventario | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como empleado, quiero consultar el stock de una herramienta en ambas sucursales, para saber si puedo atender una venta o si conviene pedir una transferencia. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Al elegir una herramienta se muestra el stock de cada sucursal. CA2 Una herramienta sin movimientos muestra stock cero. CA3 Todos los roles pueden consultar; la consulta no modifica datos. |  |  |
| Estado en el sistema | El stock sale de sumar entradas, salidas, ajustes y transferencias completadas. |  |  |

| HU12 · Transferencia entre sucursales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Riesgo | Medio |
| Usuario | Supervisor | Puntos | 3 |
| Sprint / módulo | Sprint 3 · Movimientos e Inventario | Responsable | Marvin Jauregui |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como supervisor, quiero aprobar o rechazar las transferencias de herramientas entre sucursales, para mover stock solo con autorización del encargado. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Cualquier rol puede solicitar; el Empleado solo desde su sucursal. CA2 La solicitud queda PENDIENTE y no mueve stock. CA3 Al completarla, el Administrador o Supervisor genera una salida en el origen y una entrada en el destino. CA4 Si el stock del origen ya no alcanza, responde 409 y la solicitud sigue pendiente. CA5 Al rechazarla se exige un motivo y no se mueve stock. CA6 Una transferencia completada no se puede completar de nuevo, editar ni borrar. |  |  |
| Estado en el sistema | Las transferencias no cuentan como ventas para EOQ ni ABC. |  |  |

| HU13 · Historial de modificaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Riesgo | Medio |
| Usuario | Administrador | Puntos | 3 |
| Sprint / módulo | Sprint 3 · Movimientos e Inventario | Responsable | Jostin Mamani / Marvin Jauregui |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como administrador, quiero un registro oculto de quién y cuándo modifica la información, para evitar robos o alteraciones. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Se registra automáticamente cada alta, edición y baja de usuarios, sucursales, herramientas, movimientos y transferencias. CA2 Cada registro guarda autor, fecha y los datos antes y después. CA3 Las contraseñas no se guardan en el historial. CA4 El historial es de solo lectura en el panel de administración. |  |  |
| Estado en el sistema | Funciona con señales de Django y un middleware, sin que el usuario tenga que pedirlo. |  |  |

| HU14 · Cierre y resumen diario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Riesgo | Alto |
| Usuario | Supervisor | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 3 · Movimientos e Inventario | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Pendiente | Criterios cumplidos | Ninguno |
| Historia | Como supervisor, quiero un reporte de todas las salidas del día de mi sucursal, para cuadrar la caja al cierre. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 El reporte se filtra por sucursal y fecha. CA2 Muestra cada salida y el total del día. CA3 Un día sin salidas muestra un aviso en lugar de una tabla vacía. |  |  |
| Estado en el sistema | Aún no está construido. |  |  |

### Sprint 4 · Reportes y Auditoría

| HU22 · Reporte de antigüedad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Riesgo | Alto |
| Usuario | Supervisor | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 4 · Reportes y Auditoría | Responsable | Marvin Jauregui |
| Estado | Parcial | Criterios cumplidos | Algunos |
| Historia | Como supervisor, quiero ver las herramientas que no se han vendido en más de 40 días en mi sucursal, para decidir qué hacer con el stock detenido. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Se consideran solo salidas reales; los ajustes no cuentan como ventas. CA2 Una herramienta que nunca se vendió se cuenta desde su primer movimiento en esa sucursal. CA3 El resultado se muestra por sucursal con los días sin ventas. |  |  |
| Estado en el sistema | Hoy es una tabla («estancadas») dentro del panel de inicio; falta un reporte independiente. |  |  |

| HU23 · Etiquetado de promoción |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Riesgo | Medio |
| Usuario | Supervisor | Puntos | 1 |
| Sprint / módulo | Sprint 4 · Reportes y Auditoría | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Pendiente | Criterios cumplidos | Ninguno |
| Historia | Como supervisor, quiero marcar las herramientas estancadas con una etiqueta de promoción, para acelerar su venta. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Solo se puede etiquetar una herramienta que figura como estancada. CA2 La etiqueta es visible en las listas y se puede quitar. |  |  |
| Estado en el sistema | Aún no está construido. |  |  |

| HU24 · Panel de auditoría |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Riesgo | Medio |
| Usuario | Administrador | Puntos | 3 |
| Sprint / módulo | Sprint 4 · Reportes y Auditoría | Responsable | Marvin Jauregui |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como administrador, quiero un panel principal con las alertas de stock y de herramientas estancadas, para tener una visión global del negocio al entrar. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 La pantalla de inicio muestra totales, alertas de reorden con pedido sugerido y herramientas estancadas. CA2 Si no hay alertas, las tablas aparecen vacías sin error. CA3 Los datos se obtienen de una sola consulta del servidor. |  |  |
| Estado en el sistema | En el sistema el panel lo ven todos los roles, no solo el Administrador. |  |  |

| HU25 · Descarga en Excel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Riesgo | Medio |
| Usuario | Administrador | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 4 · Reportes y Auditoría | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Pendiente | Criterios cumplidos | Ninguno |
| Historia | Como administrador, quiero exportar los reportes a Excel, para enviárselos rápidamente al contador. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Cada reporte tiene un botón «Exportar a Excel». CA2 El archivo .xlsx conserva las columnas y los totales del reporte. CA3 Un reporte vacío muestra un aviso y no genera archivo. |  |  |
| Estado en el sistema | Aún no está construido. |  |  |

### Sprint 5 · Asistente de Compras (EOQ)

| HU15 · Gastos de importación (EOQ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Riesgo | Medio |
| Usuario | Administrador | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 5 · Asistente de Compras (EOQ) | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Parcial | Criterios cumplidos | Algunos |
| Historia | Como administrador, quiero registrar cuánto cuesta traer la mercadería y mantenerla guardada, para que los cálculos de compra usen datos reales. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Cada herramienta guarda su costo de hacer un pedido (S) y su costo anual de almacenamiento por unidad (H). CA2 Los valores no pueden ser negativos. CA3 Si faltan, el cálculo del EOQ informa «datos faltantes» en lugar de un resultado. |  |  |
| Estado en el sistema | Están S y H por herramienta; falta un registro detallado de gastos de importación (flete, aduana). |  |  |

| HU16 · Tiempos del proveedor (ROP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Riesgo | Alto |
| Usuario | Administrador | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 5 · Asistente de Compras (EOQ) | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como administrador, quiero anotar cuántos días tarda un pedido en llegar, para saber con cuánta anticipación comprar. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Cada herramienta guarda su tiempo de entrega en días. CA2 El dato se usa en el cálculo del punto de reorden. CA3 Sin tiempo de entrega el ROP no se calcula y se avisa. |  |  |
| Estado en el sistema | Se guarda por herramienta porque el sistema aún no maneja proveedores (HU8). |  |  |

| HU17 · Compras inteligentes (EOQ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Riesgo | Alto |
| Usuario | Administrador | Puntos | 4 |
| Sprint / módulo | Sprint 5 · Asistente de Compras (EOQ) | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como administrador, quiero que el sistema calcule la cantidad ideal a comprar de cada herramienta, para no gastar de más. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Calcula EOQ = √(2·D·S / H) con la demanda, el costo de pedido y el de almacenamiento del catálogo. CA2 Muestra también la demanda observada de los últimos 12 meses para comparar. CA3 Si faltan datos responde con resultado vacío y la lista de datos faltantes. |  |  |
| Estado en el sistema | Los resultados se consultan en la pantalla «Indicadores», junto con la clasificación ABC por unidades vendidas. |  |  |

| HU18 · Alerta de casi agotado (ROP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Riesgo | Alto |
| Usuario | Administrador | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 5 · Asistente de Compras (EOQ) | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como administrador, quiero que el sistema avise cuando una herramienta se está acabando, para pedirla antes de perder ventas. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 El ROP se calcula como (demanda anual / 365) × tiempo de entrega. CA2 Se compara con el stock total de las dos sucursales. CA3 Si el stock es menor o igual al ROP, la herramienta aparece en las alertas del panel de inicio. |  |  |
| Estado en el sistema | Las alertas se ven en la pantalla de inicio para todos los roles. |  |  |

| HU19 · Sugerencia de pedido exacto (EOQ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Alta | Riesgo | Alto |
| Usuario | Administrador | Puntos | 2 |
| Sprint / módulo | Sprint 5 · Asistente de Compras (EOQ) | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como administrador, quiero que el sistema sugiera cuántas unidades pedir al proveedor, para reabastecer el almacén con la cantidad correcta. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 Cada alerta de reorden muestra un pedido sugerido igual al EOQ. CA2 La sugerencia se expresa en cajas completas. CA3 Es solo una sugerencia: no genera un pedido. |  |  |
| Estado en el sistema | Aparece en la tabla de alertas del panel de inicio. |  |  |

| HU20 · Ajuste por caja cerrada (EOQ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Riesgo | Medio |
| Usuario | Administrador | Puntos | 3 |
| Sprint / módulo | Sprint 5 · Asistente de Compras (EOQ) | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Hecho | Criterios cumplidos | Todos |
| Historia | Como administrador, quiero que la cantidad sugerida se redondee a cajas cerradas, para que coincida con lo que vende el proveedor. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 La cantidad se redondea hacia arriba al siguiente número entero de cajas. CA2 Se muestra en cajas y en unidades. CA3 Con una unidad por caja, cajas y unidades coinciden. |  |  |
| Estado en el sistema | La lógica está en una función de dominio con pruebas automáticas. |  |  |

| HU21 · Actualización de tendencias (EOQ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Media | Riesgo | Medio |
| Usuario | Administrador | Puntos | 3 |
| Sprint / módulo | Sprint 5 · Asistente de Compras (EOQ) | Responsable | Jostin Mamani |
| Estado | Parcial | Criterios cumplidos | Algunos |
| Historia | Como administrador, quiero que las recomendaciones de compra se ajusten a lo que realmente se vendió, para no depender solo de una demanda estimada. |  |  |
| Criterios de aceptación | CA1 El sistema suma las salidas reales de los últimos 12 meses. CA2 Los ajustes y las transferencias no cuentan como ventas. CA3 La demanda observada se muestra junto a la estimada. CA4 Las fórmulas usan automáticamente la demanda observada. |  |  |
| Estado en el sistema | Los primeros tres criterios están cubiertos; el último no: hoy las fórmulas usan la demanda estimada del catálogo. |  |  |

# 3. Product Backlog

El Product Backlog es la lista ordenada de todo lo que el sistema debe hacer. Aquí se agrupa por módulo, que coincide con los cinco sprints. La columna «Puntos» es el esfuerzo relativo de cada historia y «Estado» refleja el avance real.

## 3.1. Product Backlog por módulo

| ID | Prioridad | Elemento del backlog | Descripción | Responsable | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 · Seguridad y Usuarios — 5 historias · 7 puntos |  |  |  |  |  |  |
| HU1 | Alta | Inicio de sesión | El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña, entregando el rol y la sucursal. | Jostin Mamani | 2 | Hecho |
| HU2 | Media | Cierre de sesión | El sistema debe permitir cerrar la sesión activa para que nadie use la pantalla abierta. | Jostin Mamani | 1 | Hecho |
| HU3 | Baja | Reseteo de contraseña | El Administrador debe poder restablecer la contraseña de un empleado. | Jostin Mamani | 1 | Parcial |
| HU4 | Muy alta | Creación de cuentas | El sistema debe permitir únicamente al Administrador crear cuentas con rol de Administrador, Supervisor o Empleado. | Marvin Jauregui | 2 | Hecho |
| HU5 | Alta | Asignación de sucursal | El Administrador debe poder asignar una sucursal fija a cada supervisor y empleado. | Marvin Jauregui | 1 | Hecho |
| Sprint 2 · Gestión de Catálogo — 4 historias · 7 puntos |  |  |  |  |  |  |
| HU6 | Muy alta | Registro de catálogo | El sistema debe permitir registrar herramientas con código único, nombre, modelo y unidades por caja. | Jostin Mamani | 2 | Hecho |
| HU7 | Muy alta | Actualización de precios | El sistema debe permitir modificar el costo unitario de una herramienta y conservar el historial. | Jostin Mamani | 2 | Pendiente |
| HU8 | Media | Directorio de proveedores | El sistema debe permitir guardar los contactos de los proveedores. | Marvin Jauregui | 1 | Pendiente |
| HU26 | Muy alta | Conversión caja-unidad | El sistema debe permitir configurar la equivalencia de empaque (unidades por caja) y aislar la conversión. | Jostin Mamani | 2 | Hecho |
| Sprint 3 · Movimientos e Inventario — 7 historias · 17 puntos |  |  |  |  |  |  |
| HU9 | Muy alta | Registro de movimientos | El sistema debe permitir registrar entradas y salidas sin dejar nunca el stock negativo. | Jostin Mamani | 2 | Hecho |
| HU27 | Alta | Ajuste de inventario | El sistema debe permitir a Administrador y Supervisor registrar ajustes con motivo obligatorio. | Jostin Mamani / Marvin Jauregui | 2 | Hecho |
| HU10 | Alta | Ingreso de mercadería | El sistema debe permitir registrar el ingreso de un lote de mercadería en una sola operación. | Marvin Jauregui | 3 | Pendiente |
| HU11 | Alta | Consulta de stock global | El sistema debe permitir consultar el stock de una herramienta en ambas sucursales. | Jostin Mamani | 2 | Hecho |
| HU12 | Media | Transferencia entre sucursales | El sistema debe permitir solicitar transferencias entre sucursales y aprobarlas o rechazarlas. | Marvin Jauregui | 3 | Hecho |
| HU13 | Media | Historial de modificaciones | El sistema debe guardar un registro automático de quién y cuándo modifica los datos. | Jostin Mamani / Marvin Jauregui | 3 | Hecho |
| HU14 | Alta | Cierre y resumen diario | El sistema debe emitir el reporte de salidas diarias por sucursal para cuadrar la caja. | Jostin Mamani | 2 | Pendiente |
| Sprint 4 · Reportes y Auditoría — 4 historias · 8 puntos |  |  |  |  |  |  |
| HU22 | Alta | Reporte de antigüedad | El sistema debe mostrar las herramientas sin ventas hace más de 40 días en cada sucursal. | Marvin Jauregui | 2 | Parcial |
| HU23 | Media | Etiquetado de promoción | El sistema debe permitir marcar herramientas estancadas con una etiqueta de promoción. | Jostin Mamani | 1 | Pendiente |
| HU24 | Media | Panel de auditoría | El sistema debe mostrar un panel con alertas de stock y de herramientas estancadas. | Marvin Jauregui | 3 | Hecho |
| HU25 | Media | Descarga en Excel | El sistema debe permitir exportar los reportes a Excel. | Jostin Mamani | 2 | Pendiente |
| Sprint 5 · Asistente de Compras (EOQ) — 7 historias · 18 puntos |  |  |  |  |  |  |
| HU15 | Media | Gastos de importación (EOQ) | El sistema debe permitir registrar los costos de pedido y de almacenamiento de cada herramienta. | Jostin Mamani | 2 | Parcial |
| HU16 | Alta | Tiempos del proveedor (ROP) | El sistema debe permitir anotar los días que tarda el proveedor en entregar un pedido. | Jostin Mamani | 2 | Hecho |
| HU17 | Alta | Compras inteligentes (EOQ) | El sistema debe calcular la cantidad económica de pedido (EOQ) de cada herramienta. | Jostin Mamani | 4 | Hecho |
| HU18 | Alta | Alerta de casi agotado (ROP) | El sistema debe avisar cuando el stock llegue al punto de reorden (ROP). | Jostin Mamani | 2 | Hecho |
| HU19 | Alta | Sugerencia de pedido exacto (EOQ) | El sistema debe sugerir cuántas cajas pedir al proveedor al reabastecer. | Jostin Mamani | 2 | Hecho |
| HU20 | Media | Ajuste por caja cerrada (EOQ) | El sistema debe redondear la cantidad sugerida a cajas cerradas. | Jostin Mamani | 3 | Hecho |
| HU21 | Media | Actualización de tendencias (EOQ) | El sistema debe ajustar sus recomendaciones con las ventas reales de los últimos 12 meses. | Jostin Mamani | 3 | Parcial |

## 3.2. Distribución por prioridad

Cantidad de historias de cada prioridad y su estado actual.

| Prioridad | Historias | Hechas | Parciales | Pendientes | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy alta | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| Alta | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 |
| Media | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 |
| Baja | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 27 | 17 | 4 | 6 | 57 |

## 3.3. Resumen por módulo

| Sprint | Módulo | Historias | Hechas | Parciales | Pendientes | Puntos | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seguridad y Usuarios | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 60 |
| 2 | Gestión de Catálogo | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 52 |
| 3 | Movimientos e Inventario | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 75 |
| 4 | Reportes y Auditoría | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 55 |
| 5 | Asistente de Compras (EOQ) | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 70 |
|  | Total | 27 | 17 | 4 | 6 | 57 | 312 |

# 4. Sprint Backlog

El Sprint Backlog toma las historias del Product Backlog y las reparte en sprints, con su objetivo, sus tareas técnicas y el esfuerzo estimado. El proyecto se organizó en cinco sprints que suman 312 horas, empezando el 01/09/2026 y con una duración total de 16 semanas.

## 4.1. Planificación de los sprints

| Sprint | Módulo | Semanas | Fechas | Historias | Puntos | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seguridad y Usuarios | 1 a 3 | 01/09/2026 al 21/09/2026 | HU1, HU2, HU3, HU4, HU5 | 7 | 60 | Parcial |
| 2 | Gestión de Catálogo | 4 a 6 | 22/09/2026 al 12/10/2026 | HU6, HU7, HU8, HU26 | 7 | 52 | Parcial |
| 3 | Movimientos e Inventario | 7 a 10 | 13/10/2026 al 09/11/2026 | HU9, HU27, HU10, HU11, HU12, HU13, HU14 | 17 | 75 | Parcial |
| 4 | Reportes y Auditoría | 11 a 13 | 10/11/2026 al 30/11/2026 | HU22, HU23, HU24, HU25 | 8 | 55 | Parcial |
| 5 | Asistente de Compras (EOQ) | 14 a 16 | 01/12/2026 al 21/12/2026 | HU15, HU16, HU17, HU18, HU19, HU20, HU21 | 18 | 70 | Parcial |

Las fechas de los sprints 1 a 3 corresponden al cronograma del proyecto. Las de los sprints 4 y 5 son la planificación prevista; las historias más importantes de ambos (panel de inicio, EOQ, ROP y ABC) ya se adelantaron.

## 4.2. Esfuerzo estimado por tarea

| Sprint | Módulo | Tarea del sprint | Horas estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 · Seguridad y Usuarios |  |  |  |
| 1 | Seguridad y Usuarios | Análisis de requisitos | 10 |
| 1 | Seguridad y Usuarios | Diseño del módulo | 15 |
| 1 | Seguridad y Usuarios | Desarrollo del módulo | 25 |
| 1 | Seguridad y Usuarios | Pruebas del módulo | 10 |
|  |  | Tiempo total del sprint | 60 |
| Sprint 2 · Gestión de Catálogo |  |  |  |
| 2 | Gestión de Catálogo | Análisis de requisitos | 8 |
| 2 | Gestión de Catálogo | Diseño del módulo | 12 |
| 2 | Gestión de Catálogo | Desarrollo del módulo | 22 |
| 2 | Gestión de Catálogo | Pruebas del módulo | 10 |
|  |  | Tiempo total del sprint | 52 |
| Sprint 3 · Movimientos e Inventario |  |  |  |
| 3 | Movimientos e Inventario | Análisis de requisitos | 12 |
| 3 | Movimientos e Inventario | Diseño del módulo | 18 |
| 3 | Movimientos e Inventario | Desarrollo del módulo | 30 |
| 3 | Movimientos e Inventario | Pruebas del módulo | 15 |
|  |  | Tiempo total del sprint | 75 |
| Sprint 4 · Reportes y Auditoría |  |  |  |
| 4 | Reportes y Auditoría | Análisis de requisitos | 10 |
| 4 | Reportes y Auditoría | Diseño del módulo | 15 |
| 4 | Reportes y Auditoría | Desarrollo del módulo | 20 |
| 4 | Reportes y Auditoría | Pruebas del módulo | 10 |
|  |  | Tiempo total del sprint | 55 |
| Sprint 5 · Asistente de Compras (EOQ) |  |  |  |
| 5 | Asistente de Compras (EOQ) | Análisis de requisitos | 10 |
| 5 | Asistente de Compras (EOQ) | Diseño del módulo | 15 |
| 5 | Asistente de Compras (EOQ) | Desarrollo del módulo | 30 |
| 5 | Asistente de Compras (EOQ) | Pruebas del módulo | 15 |
|  |  | Tiempo total del sprint | 70 |
|  |  | Tiempo total del proyecto | 312 |

## 4.3. Detalle de cada sprint

### Sprint 1 · Seguridad y Usuarios

| Objetivo | Que cualquier persona autorizada pueda entrar al sistema con su rol y su sucursal, y que el Administrador pueda crear y administrar cuentas. |
| --- | --- |
| Entregable | Login con JWT, rutas protegidas por rol y creación de cuentas. |
| Periodo | 01/09/2026 al 21/09/2026 (semanas 1 a 3) · 60 horas estimadas |
| Historias | HU1 Inicio de sesión · HU2 Cierre de sesión · HU3 Reseteo de contraseña · HU4 Creación de cuentas · HU5 Asignación de sucursal |

| Tarea técnica | HU | Responsable | Capa | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelos Usuario (con rol) y Sucursal, y migraciones | 4, 5 | Jostin | Backend / BD | Hecho |
| Autenticación JWT con rol y sucursal dentro del token | 1 | Jostin | Backend | Hecho |
| API de usuarios (solo Administrador) con sucursal obligatoria para Supervisor y Empleado | 3, 4, 5 | Jostin | Backend | Hecho |
| Pruebas automáticas de autenticación y permisos | 1 a 5 | Jostin | Backend | Hecho |
| Pantalla de inicio de sesión y manejo de la sesión | 1 | Marvin | Frontend | Hecho |
| Rutas protegidas por sesión y por rol, con renovación automática del token | 1, 2 | Marvin | Frontend | Hecho |
| Cierre de sesión | 2 | Marvin | Frontend | Hecho |
| Pantalla «Crear cuenta» (solo Administrador) con rol y sucursal | 4, 5 | Marvin | Frontend | Hecho |
| Pantalla para restablecer la contraseña de un empleado | 3 | Marvin | Frontend | Pendiente |

### Sprint 2 · Gestión de Catálogo

| Objetivo | Contar con un catálogo de herramientas confiable, con su equivalencia caja-unidad. |
| --- | --- |
| Entregable | CRUD de catálogo probado, con permisos por rol. |
| Periodo | 22/09/2026 al 12/10/2026 (semanas 4 a 6) · 52 horas estimadas |
| Historias | HU6 Registro de catálogo · HU7 Actualización de precios · HU8 Directorio de proveedores · HU26 Conversión caja-unidad |

| Tarea técnica | HU | Responsable | Capa | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo Herramienta (código único, modelo, unidades por caja, datos EOQ/ROP) y migraciones | 6, 26 | Jostin | Backend / BD | Hecho |
| Casos de uso y API de catálogo con permisos (Administrador y Supervisor escriben, Empleado lee) | 6 | Jostin | Backend | Hecho |
| Bloqueo de borrado de herramientas con movimientos (error 409) | 6 | Jostin | Backend | Hecho |
| Funciones de conversión cajas ↔ unidades, con pruebas | 26 | Jostin | Backend | Hecho |
| Pantalla de catálogo: tabla, alta, edición y borrado con confirmación | 6 | Marvin | Frontend | Hecho |
| Campo de costo unitario e historial de precios | 7 | Jostin | Backend | Pendiente |
| Módulo de proveedores (modelo, API y pantalla) | 8 | Marvin | Frontend / Backend | Pendiente |

### Sprint 3 · Movimientos e Inventario

| Objetivo | Registrar entradas, salidas, ajustes y transferencias sin permitir nunca un stock negativo, y consultar el stock por sucursal. |
| --- | --- |
| Entregable | Movimientos inmutables, stock por sucursal, transferencias con aprobación y auditoría. |
| Periodo | 13/10/2026 al 09/11/2026 (semanas 7 a 10) · 75 horas estimadas |
| Historias | HU9 Registro de movimientos · HU27 Ajuste de inventario · HU10 Ingreso de mercadería · HU11 Consulta de stock global · HU12 Transferencia entre sucursales · HU13 Historial de modificaciones · HU14 Cierre y resumen diario |

| Tarea técnica | HU | Responsable | Capa | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo Movimiento inmutable y repositorio con bloqueo de stock | 9 | Jostin | Backend / BD | Hecho |
| Casos de uso de entrada, salida y ajuste con conversión caja → unidad | 9, 27, 26 | Jostin | Backend | Hecho |
| Consulta de stock por sucursal e historial | 11 | Jostin | Backend | Hecho |
| Casos de uso de transferencias: solicitar, completar y rechazar | 12 | Jostin | Backend | Hecho |
| Auditoría automática con señales y middleware | 13 | Jostin | Backend | Hecho |
| Pruebas automáticas de movimientos, ajustes, transferencias y concurrencia | 9 a 13, 27 | Jostin | Backend | Hecho |
| Pantalla de movimientos: registro, sección de ajuste, stock por sucursal e historial | 9, 11, 27 | Marvin | Frontend | Hecho |
| Pantalla de transferencias: solicitud, pendientes, completar y rechazar | 12 | Marvin | Frontend | Hecho |
| Ingreso de mercadería por lote | 10 | Marvin | Frontend / Backend | Pendiente |
| Cierre y resumen diario de salidas | 14 | Jostin | Backend | Pendiente |

### Sprint 4 · Reportes y Auditoría

| Objetivo | Dar al encargado una vista consolidada de alertas y de stock detenido, y poder exportar reportes. |
| --- | --- |
| Entregable | Panel de inicio, reporte de antigüedad, etiquetado y descarga en Excel. |
| Periodo | 10/11/2026 al 30/11/2026 (semanas 11 a 13) · 55 horas estimadas |
| Historias | HU22 Reporte de antigüedad · HU23 Etiquetado de promoción · HU24 Panel de auditoría · HU25 Descarga en Excel |

| Tarea técnica | HU | Responsable | Capa | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endpoint del panel: alertas de reorden, herramientas estancadas y totales | 24, 22 | Jostin | Backend | Hecho |
| Pantalla de inicio con indicadores y tablas de alertas y estancadas | 24, 22 | Marvin | Frontend | Hecho |
| Reporte de antigüedad como pantalla independiente | 22 | Marvin | Frontend | Pendiente |
| Etiqueta de promoción para herramientas estancadas | 23 | Jostin | Backend | Pendiente |
| Exportación de reportes a Excel | 25 | Jostin | Backend | Pendiente |

### Sprint 5 · Asistente de Compras (EOQ)

| Objetivo | Ayudar a decidir cuánto y cuándo comprar con EOQ, ROP y clasificación ABC. |
| --- | --- |
| Entregable | Indicadores de compra y alertas de reorden con pedido sugerido. |
| Periodo | 01/12/2026 al 21/12/2026 (semanas 14 a 16) · 70 horas estimadas |
| Historias | HU15 Gastos de importación (EOQ) · HU16 Tiempos del proveedor (ROP) · HU17 Compras inteligentes (EOQ) · HU18 Alerta de casi agotado (ROP) · HU19 Sugerencia de pedido exacto (EOQ) · HU20 Ajuste por caja cerrada (EOQ) · HU21 Actualización de tendencias (EOQ) |

| Tarea técnica | HU | Responsable | Capa | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fórmulas de EOQ, ROP y ajuste a cajas, con pruebas | 17, 18, 20 | Jostin | Backend | Hecho |
| Campos de demanda, costos y tiempo de entrega en el catálogo | 15, 16 | Jostin | Backend / BD | Hecho |
| API de indicadores: EOQ, ROP y clasificación ABC | 17, 18, 19, 21 | Jostin | Backend | Hecho |
| Pantalla «Indicadores»: tabla ABC y cálculo de EOQ y ROP por herramienta | 17, 18, 20 | Marvin | Frontend | Hecho |
| Alertas de reorden con pedido sugerido en el panel de inicio | 18, 19 | Jostin / Marvin | Backend / Frontend | Hecho |
| Ajuste automático de la demanda con las ventas observadas | 21 | Jostin | Backend | Pendiente |
| Registro detallado de gastos de importación | 15 | Jostin | Backend | Pendiente |

# 5. Seguimiento del avance

## 5.1. Estado actual

Al 12/10/2026, de las 27 historias del backlog, 17 están hechas, 4 se cumplen en parte y 6 están pendientes. En puntos, 38 de 57 corresponden a historias terminadas (67 %).

| Estado | Historias |
| --- | --- |
| Parcial | HU3 Reseteo de contraseña · HU15 Gastos de importación (EOQ) · HU21 Actualización de tendencias (EOQ) · HU22 Reporte de antigüedad |
| Pendiente | HU7 Actualización de precios · HU8 Directorio de proveedores · HU10 Ingreso de mercadería · HU14 Cierre y resumen diario · HU23 Etiquetado de promoción · HU25 Descarga en Excel |

## 5.2. Cambios respecto a la planificación inicial

Durante el desarrollo se tomaron decisiones que modificaron o completaron el backlog original:

- Se agregó HU27 (Ajuste de inventario). Como los movimientos son inmutables, los errores se corrigen con ajustes positivos o negativos con motivo. La historia se absorbió dentro del esfuerzo del Sprint 3.

- El Supervisor también modifica el catálogo (HU6). El backlog original lo reservaba al Administrador.

- El inicio de sesión es por nombre de usuario (HU1), no por correo electrónico.

- El panel de inicio y las alertas (HU18, HU19, HU24) los ven todos los roles, porque la información de reorden es útil para quien atiende el mostrador.

- El tiempo de entrega (HU16) se guarda por herramienta, porque el módulo de proveedores (HU8) todavía no existe.

- Historia 4: aparece como «Creación de empleados» en la tabla de historias y como «Creación de cuentas» en el Product Backlog; este documento usa «Creación de cuentas», que describe mejor los tres roles.

- Se adelantaron historias de sprints posteriores: el panel (HU24), las transferencias (HU12) y los indicadores de compra (HU17 a HU21) se construyeron antes de lo planificado.

- Reglas de cálculo acordadas: la clasificación ABC se hace por unidades vendidas en 12 meses; los ajustes y las transferencias no cuentan como demanda; una herramienta se considera estancada tras más de 40 días sin una salida real.